面向并发缺陷的 AGENTLESS

自动程序修复复现与轻量增强研究

摘要

随着大型语言模型在软件工程任务中的应用不断深入，自动程序修复（Automated Program Repair，APR）逐渐从传统规则驱动方法转向基于真实问题描述和代码上下文的智能修复方法。AGENTLESS 提出了一种无需复杂 agent 交互的自动程序修复流程，通过细粒度定位和补丁生成在真实缺陷基准上取得了良好成绩。然而，该流程主要面向确定性缺陷设计，面对多线程并发环境时，存在并发语义不明确、单次测试不稳定的局限。本研究针对上述问题，拟在本地环境中复现 AGENTLESS 的基础上，构造一个线程竞态类自定义并发缺陷案例。项目拟引入并发语义提示、补丁并发风险检查以及多轮稳定性评测三项轻量增强设计。研究完成后，预期形成一套可复现、可评测、可解释的 LLM 辅助并发缺陷修复方案，在维持基础修复能力的同时，显著提升并发修复补丁的可靠性与稳定性，为自动程序修复向复杂并发场景延伸提供实证参考。

关键词：自动程序修复；大语言模型；AGENTLESS；并发缺陷；稳定性评测

研究意义

研究背景

软件系统规模持续扩大，多线程与并发编程已成为现代软件提高性能的通用手段，随之而来的并发缺陷（如死锁、数据竞争等）其定位与修复成本也不断上升。传统自动程序修复方法依赖规则模板或静态分析，面对复杂并发场景时，往往受到上下文不足和补丁表达能力有限的约束。近年来，大语言模型（LLM）具备强大的代码理解能力，能够基于自然语言 issue 描述生成修复补丁，为 APR 带来了全新的技术路径。

SWE-bench 基准将真实 GitHub issue 与对应测试结合，提供了接近真实工程场景的评测环境。AGENTLESS（Xia 等，2024）是这一方向的代表性工作，它提出了一种非交互式修复流程，将复杂的 agent 决策拆解为文件级定位、相关元素定位、细粒度定位和补丁生成等清晰的步骤，具有流程清晰、实验控制容易的特点，非常适合作为基础系统进行本地复现与扩展。

研究缺口

尽管 AGENTLESS 在常规功能缺陷上表现优异，但针对并发代码修复这一特定场景，原有的流程设计存在以下两方面的工程与理论局限：

- 局限一：测试验证机制在非确定性缺陷下失效。原始评测流程通常只运行一次测试，输出二进制的 resolved 或 unresolved 状态。然而并发缺陷具有非确定性特征，同一段代码是否触发 bug 受线程调度和运行环境影响。单次测试通过并不能完全说明补丁已稳定修复问题，缺乏多轮高压评测的支撑。

- 局限二：提示工程缺乏并发语义指导。通用 LLM 修复提示往往仅关注常规的代码修改逻辑，没有明确强调共享可变状态、读-改-写（Read-Modify-Write）序列以及临界区锁覆盖范围等关键并发语义。这导致模型可能生成局部语义正确、但在多线程下依然存在隐患的“过拟合”补丁。

研究价值

本研究的目标正是针对上述局限，在完整复现 AGENTLESS 官方流程的基础上，面向并发缺陷进行轻量化增强，具有以下两方面价值：

- 学术与工程价值：通过构建标准化的并发缺陷包装格式与本地 evaluator 评测工具，探索大模型在处理非确定性缺陷时的性能边界与行为特征。引入多轮稳定性评价和静态并发规则过滤，有助于提出更全面的补丁质量评估体系，为自动修复技术向工业界并发系统推广提供实证参考。

- 填补基准空白：由于开源缺陷基准（如 SWE-bench Lite）中并发案例极为稀缺，本研究将通过人工构造一个典型的线程竞态类自定义并发缺陷案例（ConcurrentCounter），并严格按照标准的测试快照进行格式包装，从而为本地复现提供明确的微型验证靶场。

相关现状调研

自动程序修复技术发展脉络

自动程序修复研究始于 2009 年前后，经历了从早期依赖搜索（如遗传编程 GenProg）、模板匹配（如 TBar）到深度学习的演进。传统方法在面对开源项目复杂语义时泛化能力不足。近年来，随着预训练语言模型（如 CodeT5）及大语言模型的发展，研究者开始利用自然语言问题描述、代码上下文和测试反馈作为输入，直接生成候选补丁，APR 技术进入了大模型驱动时代。

关键技术现状

当前基于 LLM 的自动程序修复通常包含三个关键环节：一是缺陷上下文构建（即从大型代码库中选择相关文件和片段）；二是补丁生成（即由大模型生成 diff 或编辑代码）；三是补丁验证（利用测试用例判断是否正确）。AGENTLESS 将其拆解为清晰的非交互流程，有效降低了 agent 的交互复杂度与调用成本。

并发缺陷修复现状

并发缺陷包括数据竞争、死锁、原子性违反等类型，其最大特征是触发的非确定性。现有研究指出，这类缺陷的测试通常需要通过多线程压力、重复执行或超时机制来提高 bug 暴露概率。在自动修复领域，传统的单次测试通过标准（Pass-or-Fail）面临重大挑战，对补丁进行多轮运行评估和并发安全性静态检查正逐渐成为行业共识。

最新研究进展

随着基准测试从合成任务走向真实开源仓库（如 SWE-bench），越来越多研究开始关注补丁的正确性保持与评测可解释性。在学术界，通过强化学习或双模型筛选提升修复质量已成为热点。对于低成本复现项目而言，在标准流程基础之上通过定制化 Prompt 和轻量静态检查项（如 patch_risk 分析）来进行针对性改进，已被证实是一种高性价比且科学性明确的研究方向。

所选择工具初步搭建情况和改进方向

基础项目复现情况

目前，本项目已成功在本地部署了 AGENTLESS 框架，并搭建了基础环境：

- 基础环境与后端接入：完成了 WSL + Docker 的本地评测环境搭建，并成功接入了 DeepSeek V4 Pro High 作为大语言模型后端。

- 基础案例初步跑通：针对 5 个 SWE-bench Lite Astropy 基础案例进行了全流程验证，初步结果表明定位和修复流程可以闭环（如表1所示），验证了本地框架的正确性。

表1 基础案例复现信息

| 实验指标 | 初始复现状态 |
| --- | --- |
| 基础案例总数 | 5 |
| 完成官方评测 | 5 |
| Resolved (解决数) | 5 |
| Unresolved (未解决数) | 0 |

注：基础复现虽已跑通，但由于案例均属普通确定性缺陷，无法覆盖并发代码修复任务。为此，我们小组目前已开始进行模型在并发环境下的数据准备与微型环境重构。

改进一：并发稳定性评测模块设计

原始评测流程中，一旦测试脚本（pytest）单次运行返回成功，即认为缺陷已被修复。针对并发缺陷受线程调度影响的非确定性，本研究拟在评测器中引入批量重复测试（通过自定义 --repeat N 参数）。

方案设计

拟在实现本地评测工具 scripts/evaluate_custom_concurrency.py 时，重构其执行链路。对模型生成的每一组补丁，评测器将自动在 Docker 隔离环境中连续重复运行该补丁对应的多线程测试用例 N 轮，并统计以下新增的量化指标以综合评价补丁稳定性：

- passed_runs / failed_runs：通过与失败的轮数。

- pass_rate：通过率（passed_runs / N），越接近 1.0 表明补丁在多线程并发交互下越稳定。

- stable_resolved：当且仅当 pass_rate 等于 1.0 时为 true，用于衡量彻底消除竞态条件的可靠补丁。

改进二：并发语义增强 Prompt 设计

由于 AGENTLESS 原始 Prompt 对代码背景一视同仁，模型生成的补丁往往采用非线程安全的常态写法，或者通过简单的变量置空来逃避报错。

方案设计

本研究拟在 AGENTLESS 的 repair（修复阶段）脚本中新增 --concurrency_hint 可选配置。当检测到目标案例为并发缺陷时，动态向大模型的 System Prompt 中注入名为 Concurrency Repair Guidance 的控制片段，其核心逻辑架构设计如下：

### Concurrency Repair Guidance ###

This issue is about concurrent execution. When proposing the fix, explicitly consider shared mutable state, read-modify-write sequences, critical sections, and whether all methods that mutate the shared state are protected consistently. Prefer a minimal synchronization fix that preserves existing sequential behavior. Do not solve the issue by weakening or deleting tests.

预期通过显式引导大模型关注临界区、共享可变状态、读-改-写序列等并发语义，从而促使其从算法层面应用适当的同步机制（如 Lock、RLock 等），而不是生成带有并发隐患的代码。

改进三：补丁并发风险检查

为了在测试通过率之外，能从修复模式上定性解释补丁的合理性，本研究拟在 evaluator 中增加一个基于规则的静态风险分析模块（patch_risk）。

方案设计

该模块将自动解析模型生成的 Diff 补丁，并执行以下轻量级静态规则匹配，最终输出补丁的风险等级（risk_level）：

- uses_lock：检查补丁中是否正确使用了锁或等价的同步上下文管理器。

- guards_increment / guards_reset：静态分析代码块，检查读-改-写更新是否被完整包裹在临界区内。

- patches_tests_only：判定补丁是否仅修改了测试文件，用以拦截逃避缺陷的行为。

预期对比方案验证

我们拟通过执行空补丁（no-op）以及专家手写正确补丁（gold patch）来验证上述评测器和增强指标的可行性，预期技术指标对比应当符合下表的分布逻辑，以此证明改进评测器的灵敏度：

表2 no-op与gold patch对比图

| 补丁类型 (测试用) | 重复轮数 (N) | 预期通过率 (pass_rate) | 预期稳定状态 (stable_resolved) | 静态评估风险 (risk_level) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| no-op (空补丁) | 10 | 0.0 | false | high (未修改源文件且无锁保护) |
| gold patch (正确锁) | 10 | 1.0 | true | low (临界区覆盖完整) |

风险评估与应对措施

风险 1：LLM 生成补丁不稳定，无法一次性生成合格的锁机制

影响：自定义并发 bug 修复率偏低。

应对方案：保留预设的 gold patch 用以验证整个评测链路的正确性；在后续开发中，可以利用 AGENTLESS 的特性，调整生成参数引入多样本（sampling）repair 机制，从多个候选补丁中筛选最优者。

风险 2：并发测试在 Docker 环境中的执行存在偶然性

影响：导致稳定性评测结果出现扰动。

应对方案：采用 repeat 多轮高压测试，以平均通过率 pass_rate 替代传统单次测试指标，减少环境随机调度的干扰。

风险 3：Docker 容器环境或 API 网络代理出现故障

影响：影响 SWE-bench 官方环境的正常评测。

应对方案：设计解耦架构，通过本地 evaluator 分离基础复现实验与自定义并发评测，确保 API 故障时自定义实验可在本地 Python 环境完成快速迭代。

进度安排与预期成效

进度安排

本研究计划分五个阶段逐步推进，总周期约为 5 周，具体安排如表3所示：

表3 项目进度安排表

| 阶段划分 | 时间安排 | 主要工作内容 | 预期产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1 周 | 阅读 AGENTLESS 论文及源码，配置 WSL、Docker、Python 基础开发环境。 | 复现技术路线图与环境搭建记录 |
| 第二阶段 | 第 2 周 | 接入 DeepSeek Coder 接口，执行官方 SWE-bench Lite 5个案例的定位与修复复现。 | 基础评测数据与复现日志 |
| 第三阶段 | 第 3 周 | 手工构造线程竞态并发缺陷案例（ConcurrentCounter），编写本地多线程压力测试用例。 | 并发缺陷标准 Case、本地评测脚本 |
| 第四阶段 | 第 4 周 | 实现并发 Prompt 增强、多轮评测逻辑和静态 patch_risk 模块，收集 no-op/gold 数据进行对比验证。 | 增强模块源码、指标对比报告 |
| 第五阶段 | 第 5 周 | 整理系统各个模块文档，统计量化实验数据，编写并完善最终项目论文与提交材料。 | 最终结题论文、可复现代码仓库 |

预期成效

研究完成后，预期在技术指标和文档层面达到如表4所示的目标：

表4 预期成效表

| 目标 分类 | 细分改 进项目 | 基础基准 （原项目 / 状态） | 预期改进后目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 指标 | 基础基准复现效果 | 官方标准流程 | 5 个基础缺陷案例实现完全 resolved |
|  | 并发缺陷多轮评估 | 仅单次测试（Pass/Fail） | 支持 --repeat 10 以上，输出 pass_rate |
|  | 并发语义识别及风险分类 | 无静态解释指标 | 自动化输出 risk_level，精确识别无锁高危补丁 |
| 能力 与文档 | 成果交付 | 无 | 形成一整套可一键运行、包含量化图表的自动修复实验仓库 |

结论

本研究拟在全面复现大模型自动程序修复先进框架 AGENTLESS 的基础上，针对并发场景下软件缺陷修复所面临的“测试非确定性”与“语义缺乏显式引导”等局限，提出一套面向并发代码修复的轻量级增强方案。目前项目已完成 5 个 Astropy 基础案例的 AGENTLESS 复现，并通过测试反馈迭代实现全部 resolved。后续工作将集中于并发稳定性评测器开发、语义增强 Prompt 的设计以及补丁风险静态约束规则的建立。预期成果将提供一套从缺陷定位、语义提示到多轮高压评测及可解释性风险评估的闭环实验链路，满足自动程序修复在面向多线程复杂软件环境下的科学评测需求。

参考文献

[1] Xia C S, Deng Y, Dunn S, Zhang L. Agentless: Demystifying LLM-based Software Engineering Agents. arXiv preprint, 2024.

[2] Jimenez C E, Yang J, Wettig A, et al. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? ICLR, 2024.

[3] Le Goues C, Nguyen T, Forrest S, Weimer W. GenProg: A Generic Method for Automatic Software Repair. IEEE Transactions on Software Engineering, 2012.

[4] Monperrus M. Automatic Software Repair: A Bibliography. ACM Computing Surveys, 2018.

[5] OpenAI, DeepSeek 等大语言模型相关技术文档与 API 说明.